# AI 自动化测试增强项目规划（基于 Midscene 思路）

# 一、项目目标总结

本项目参考 Midscene 的 AI + 浏览器自动化设计思路，但重点不是复刻 UI Agent，而是针对自动化测试场景进行增强。目标是构建一个“AI 自动化测试执行系统”，解决传统 AI UI automation 在测试场景中的三个关键问题：

1. 元素定位稳定性：通过 DOM + 视觉混合定位，提高 AI 自动化执行稳定性。

2. 执行结果可解释性：构建步骤级测试报告系统，帮助 AI 和人类分析问题。

3. 测试流程管理：支持测试 DSL、测试用例、冒烟测试与回归测试执行。

# 二、系统整体架构

系统将采用五层架构：
1. Planner 层：自然语言 → 测试步骤 DSL
2. Locator 层：DOM + Vision 混合元素定位
3. Executor 层：Playwright 执行测试步骤
4. Reporter 层：步骤级证据采集与报告生成
5. Suite Manager 层：测试用例与测试套件管理

# 三、核心模块设计

## 1. 混合元素定位系统（核心技术点）

目标：解决 AI UI 自动化中最常见的元素识别不稳定问题。
设计策略：
- DOM 候选召回：通过 role、text、aria-label、placeholder、data-testid 等属性召回候选元素
- Vision 排序：结合截图让模型判断最可能目标
- 执行前校验：检查 visible、enabled、viewport
- 失败回退机制：候选元素重试、重新识别、滚动重试

## 2. 测试 DSL（测试流程表达层）

设计测试 DSL 用于描述自动化测试步骤，例如：
{
  "name": "登录冒烟测试",
  "steps": [
    {"action": "goto", "value": "/login"},
    {"action": "input", "target": "用户名输入框", "value": "admin"},
    {"action": "click", "target": "登录按钮"},
    {"action": "assert_url_contains", "value": "/dashboard"}
  ]
}
DSL 可以由 AI 自动生成，也支持手动编辑。

## 3. 执行证据与报告系统

每一步执行记录结构化证据，包括：
- 操作步骤
- 页面截图
- DOM 摘要
- URL
- Console 日志
- Network 摘要
- 执行结果
- 失败原因
报告系统需要同时支持：
- 人类可读报告
- AI 可分析结构化报告

## 4. 测试套件管理

测试组织结构：
Step → Case → Suite

Suite 示例：
- Smoke Test
- Regression Test
- Auth Test

支持：
- 批量执行
- 失败用例重跑
- 历史记录追踪

# 四、开发路线图

## 阶段一：基础执行能力（第1-2周）

- 搭建 Playwright 执行框架
- 实现基础 Step 执行（goto/input/click/assert）
- 保存截图与基本执行日志
- 初版 HTML 测试报告

## 阶段二：混合定位系统（第3-4周）

- 实现 DOM 候选元素召回
- 接入视觉识别辅助定位
- 执行前元素校验
- 失败回退策略

## 阶段三：测试 DSL 与自然语言生成（第5周）

- 定义测试 DSL
- 实现 DSL → Playwright 执行器
- 接入 LLM 生成 DSL

## 阶段四：测试报告系统（第6周）

- 步骤级证据记录
- 执行轨迹可视化
- 失败分类与 AI 分析

## 阶段五：测试套件与回归执行（第7周）

- 用例管理
- 冒烟测试执行
- 回归测试执行
- 历史结果对比

# 五、项目亮点（适合写入简历）

- 设计自然语言到测试 DSL 的转换层，实现 AI 驱动测试编排
- 实现 DOM + Vision 混合定位系统，提高自动化稳定性
- 构建步骤级测试证据报告系统，支持 AI 失败归因
- 支持冒烟测试与回归测试批量执行